# Technische Risico-Heatmap – Nieuwe Stadsbrug Kralingen–Zuid

Dit document beschrijft een technische risico-heatmap voor de nieuwe stadsbrug Kralingen–Zuid. Het betreft een integrale observatie van technische spanningsvelden en systeemrisico’s. Geen ontwerp, geen voorkeursvariant, maar detectie van kwetsbaarheden over alle technische facetten heen.

## 1. Constructieve Complexiteit & Overspanning – Hoog risico

De vereiste overspanning over de Nieuwe Maas vraagt om zware constructieve oplossingen. Combinaties van lengte, slankheid en dynamische belasting vergroten het risico op doorbuiging, vermoeiing en ontwerpgevoeligheid.

## 2. Fundering & Ondergrond – Hoog risico

De ondergrond bestaat uit slappe veen- en kleilagen met variabele draagkracht. Zettingen, paalinteractie en ongelijkmatige belasting vormen structurele onzekerheden, met langdurige monitoring als vereiste.

## 3. Wind, Trillingen & Aero-elasticiteit – Hoog risico

Lange bruggen zijn gevoelig voor windgeïnduceerde trillingen. Onvoldoende aandacht voor aero-elastisch gedrag kan leiden tot comfortproblemen, geluidsproductie of structurele schade.

## 4. Verkeersbelasting & Modal Mix – Middelmatig tot hoog risico

De combinatie van OV, fietsers, voetgangers en mogelijk autoverkeer leidt tot complexe belastingpatronen. Pieken, remkrachten en asymmetrische belasting verhogen ontwerpcomplexiteit.

## 5. Bouwfasering & Maakbaarheid – Hoog risico

Bouwen boven water en in een druk stedelijk netwerk brengt logistieke, veiligheids- en planningsrisico’s met zich mee. Fasering beïnvloedt zowel kosten als omgevingshinder.

## 6. Onderhoud & Levensduur – Middelmatig risico

Materialisatie, detaillering en bereikbaarheid bepalen onderhoudsfrequentie. Onvoldoende onderhoudsstrategie kan leiden tot versnelde degradatie en hoge lifecyclekosten.

## 7. Integratie met Bestaande Infrastructuur – Middelmatig risico

Aansluitingen op wegen, OV-netwerken en fietsstructuren vormen technische knooppunten. Fouten hier leiden tot functionele beperkingen en latere aanpassingen.

## 8. Klimaatadaptatie & Waterbeheer – Middelmatig risico

Stijgende waterstanden, temperatuurverschillen en extreme weersomstandigheden beïnvloeden ontwerpcriteria. Ontbrekende adaptieve maatregelen vergroten faalkans op lange termijn.

## 9. Veiligheid tijdens Exploitatie – Middelmatig risico

Valbeveiliging, aanrijdbeveiliging en calamiteitenafhandeling vragen geïntegreerde oplossingen. Fragmentatie tussen disciplines vergroot operationeel risico.

## 10. Systeemintegratie & Slimme Techniek – Laag tot middelmatig risico

Sensoren, monitoring en slimme systemen bieden kansen, maar verhogen ook complexiteit. Afhankelijkheid van digitale systemen vereist robuuste fallback-mechanismen.

## Samenvattende Observatie

De technische kernrisico’s liggen niet in één discipline, maar in de interactie tussen constructie, ondergrond, dynamica en gebruik. Juist systeemovergangen en langdurige onzekerheden vragen expliciete aandacht.